ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА  № ____

| г. Санкт-Петербург | «___» __________ 201_ г. |
| --- | --- |

Закрытое акционерное общество «РосСтройГруп» (ЗАО «РСГ»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Юрьева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________(____________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице_____________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Генподрядчик  поручает, а Субподрядчик  обязуется  на  условиях,  установленных настоящим Договором, выполнить по объекту «Жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная. Дошкольное образовательное учреждение. I этап строительства - Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная» по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Малая Ленинградская ул., д. 62, лит. А  (далее – Объект) полный комплекс работ по строительству «под ключ» и сдаче в эксплуатацию отдельно стоящей автоматизированной газовой котельной мощностью 7500 кВт со свободностоящей дымовой трубой, с подводящим газопроводом (от точки врезки в действующий газопровод до ввода в котельную) и внутриплощадочными тепловыми сетями (от котельной до узлов ввода в здание –  в помещения ИТП),  включая, комплексную поставку материалов, изделий, оборудования, пуско-наладочные работы и испытания,  комплексное опробование оборудования, оформление исполнительной и технической документации, необходимой для сдачи в эксплуатацию котельной с дымовой трубой, подводящего газопровода и внутриплощадочных тепловых сетей, разработку инструкций по эксплуатации (в том числе, на смонтированное оборудование и отдельные системы, сети), а также иные работы, необходимые для выполнения предмета настоящего Договора, для обеспечения качества результата выполняемых Субподрядчиком работ и допуска котельной с дымовой трубой, подводящего газопровода и внутриплощадочных тепловых сетей в постоянную эксплуатацию.

  - Субподрядчик обязуется  выполнить работы по настоящему Договору в установленный Договором срок, собственными и/или привлеченными силами и средствами, в соответствии с утвержденной в установленном порядке и выданной в производство работ проектной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, с соблюдением требований технических регламентов, технических условий, государственных стандартов, строительных норм и правил, сводов правил, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации и иных нормативно-правовых и нормативно-технических актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, требования которых распространяется на отношения Сторон, на действия и мероприятия, выполняемые Субподрядчиком во исполнение обязательств по настоящему Договору, на результат выполняемых Субподрядчиком работ (в том числе, в процессе дальнейшей эксплуатации котельной с дымовой трубой, подводящего газопровода и внутриплощадочных тепловых сетей как в период течения гарантийного срока, так и после его истечения), и сдать надлежащий результат выполненных работ Генподрядчику), а Генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - Состав, объемы работ и их стоимость определяются условиями настоящего Договора, проектной документацией и Локальными сметами № ___ (Приложение № 1 к Договору).

  - Во избежание сомнений Стороны отмечают, что при выполнении обязательств по настоящему Договору Субподрядчик обязан без изменения сроков и цены Договора выполнить также работы, хотя прямо и не обозначенные в Договоре, Локальных сметах  № ___ (Приложение № 1 к Договору), технических условиях и иных исходных данных, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися опытными, квалифицированными и разумными подрядчиками для обеспечения качества результата выполняемых работ. На момент заключения настоящего Договора Субподрядчик внимательно изучил всю представленную ему проектную документацию, убедился в характере и содержании работ, принял во внимание общие и местные условия, а именно: грунтовые, климатические, погодные и др. условия расположения Объекта, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход работ, и оценил корректность и адекватность договорной цены.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему Договору, определяется  на основании Локальных смет № ___ (Приложение № 1 к Договору) и на момент подписания Договора составляет __________(_____________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 %.

  - Стоимость работ по настоящему Договору является твердой (фиксированной) и подлежит изменению только в случае изменения объема и/или состава работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему Договору. Такие изменения производятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением к Договору.

Если в ходе выполнения настоящего Договора Генподрядчиком будет установлено, что по вине Субподрядчика допущены фактические ошибки и произведены неверные расчеты в Локальных сметах № ___ (Приложение № 1 к Договору), в том числе, в определении объемов подлежащих выполнению работ, в определении номенклатуры материалов, изделий, оборудования и их количества, а также иные ошибки, влекущие за собой увеличение цены Договора, то Субподрядчик обязуется выполнить все необходимые работы для исполнения предмета Договора, даже если они не указаны в Локальных сметах № ___ (Приложение № 1 к Договору),  но должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативными требованиями, без дополнительной оплаты, в пределах установленной в настоящем Договоре стоимости работ.

  - Стоимость работ, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, включает в себя вознаграждение Субподрядчика, а также компенсацию всех затрат, издержек и иных расходов Субподрядчика, связанных с исполнением  настоящего  Договора, включая, но, не ограничиваясь, затраты на разработку  и  согласование проектов производства работ (далее – ППР) на комплекс работ, предусмотренных настоящим Договором, расходы на погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость применяемых материалов, изделий, оборудования, затраты на обеспечение охраны и безопасности труда, затраты на разбивку осей трасс подводящего газопровода и внутриплощадочных тепловых сетей, расходы на входной, операционный и приемочный контроль (в том числе, на контроль качества сварных соединений), затраты на открытие / закрытие ордера на производство земляных работ и на выполнение необходимых согласований с собственниками территорий, по которым проходят трассы сетей, со всеми организациями, имеющими подземные коммуникации в местах проведения земляных работ (при необходимости), затраты на шурфовку подземных коммуникаций, затраты на водоотвод, затраты на оплату ведения технического надзора за строительством котельной и сетей, стоимость строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и испытаний (включая, индивидуальные и иные испытания, поузловые испытания, предварительные испытания трубопроводов на прочность и плотность, гидропневматическую промывку трубопроводов и др.), затраты на оформление исполнительной и технической документации, на разработку эксплуатационной документации, расходы на выполнение контрольно-исполнительной съемки подводящего газопровода и внутриплощадочных тепловых сетей, затраты на восстановление нарушенного благоустройства и выполнение работ по озеленению (после прокладки внеплощадочного подводящего газопровода), затраты на получение необходимых разрешений и допусков от уполномоченных органов и организаций, затраты на получение справок о выполнении условий подключения и прочие расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

  - Оплату за выполненные Субподрядчиком работы, предусмотренные настоящим Договором, Генподрядчик производит ежемесячно по фактически выполненным Субподрядчиком и принятым Генподрядчиком объемам работ за отчетный период, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, после подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания вышеуказанных форм и выставления Субподрядчиком счета и предоставления счета-фактуры.

  - Форма № КС-3 должна отражать сумму удержания  денежных  средств согласно п. 2.6. настоящего Договора.

  - Генподрядчик ежемесячно удерживает 5 (пять) % от каждой суммы, подлежащей перечислению Субподрядчику за выполненные и принятые в отчетном периоде работы, подтвержденные подписанными обеими Сторонами формами № КС-2 и № КС-3, как гарантию в обеспечение исполнения обязательств Субподрядчика и для покрытия расходов Генподрядчика на устранение недостатков и/или дефектов выполненных работ.

  - Выплату гарантийного удержания Генподрядчик осуществляет в следующем порядке:

    - 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийного удержания Генподрядчик выплачивает после завершения Субподрядчиком полного комплекса работ, предусмотренного условиями настоящего Договора (включая устранение всех замечаний по выполненным работам, предоставление Генподрядчику в полном объеме исполнительной, технической и эксплуатационной  документации на выполненные работы, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ, выполненных по Договору подряда (по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору), и получения Генподрядчиком соответствующего счета;

    - 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийного удержания Генподрядчик выплачивает не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и получения Генподрядчиком соответствующего счета.

    - Выплата гарантийного удержания осуществляется за вычетом суммы документально подтвержденного ущерба, причиненного Генподрядчику, и документально подтвержденных расходов Генподрядчика на устранение недостатков и/или дефектов в выполненных Субподрядчиком работах. Выплату гарантийного удержания в полном объеме Генподрядчик осуществляет при условии, что работы по настоящему Договору выполнены Субподрядчиком надлежащим образом, в полном объеме и в сроки, установленные Договором.

    - Стороны признают, что гарантийные удержания, применяемые в соответствии с настоящей статьей Договора, представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Генподрядчика любого рода проценты начислению не подлежат.

  - Обязательства Генподрядчика по оплате выполненных работ по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим образом с момента списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика. По письменному требованию Субподрядчика Генподрядчик предоставляет Субподрядчику платежные поручения с отметкой банка о списании денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.

  - Работы, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от условий настоящего Договора, проектной документации, ППР, требований технических регламентов, технических условий, государственных стандартов, строительных норм и правил и иных нормативно-правовых и нормативно-технических актов или иных исходных данных, или иными недостатками, не подлежат оплате Генподрядчиком до устранения Субподрядчиком обнаруженных недостатков.

  - В случае внесения изменений в выданную в производство работ проектную документацию, при принятии решения о замене номенклатуры применяемых материалов, изделий, оборудования, наличия иных причин, повлиявших на изменение сметной стоимости, Сторонами оформляется Сопоставительная ведомость по позициям Локальных смет № ___ (Приложение № 1 к Договору). На основании уточненных в процессе строительства Объекта состава, объемов и стоимости выполненных по настоящему Договору работ, составляются Локальные исполнительные сметы. Локальные исполнительные сметы приобретают силу и становится частью настоящего Договора с момента их утверждения Генподрядчиком.

  - Генподрядчик имеет право выплатить Субподрядчику авансовый платеж в размере и сроки, согласованные с Субподрядчиком. В этом случае оплату за выполненные Субподрядчиком работы, Генподрядчик производит в порядке и сроки, определенные настоящей статьей Договора, с удержанием части выплаченного авансового платежа пропорционально объему выполненных работ. Форма № КС-3, в этом случае, должна отражать сумму удержания денежных средств согласно п. 2.6. настоящего Договора и сумму зачета авансового платежа.

  - В случае выплаты аванса Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику счет-фактуру по форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса.

  - Генподрядчик имеет право задержать перечисление денежных средств за выполненные Субподрядчиком работы в случаях:

• не устранения недостатков и/ или дефектов в выполненных Субподрядчиком работах;

• причинения ущерба Генподрядчику по вине Субподрядчика;

• предъявления Субподрядчиком Генподрядчику результатов выполненных работ после срока, предусмотренного условиями Договора;

• задержки оформления Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2  и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по вине Субподрядчика;

• обнаружения Генподрядчиком, Техническим заказчиком, иными контролирующими и надзорными органами несоответствия выполненных работ проектной документации, требованиям технических регламентов, технических условий, государственных стандартов, строительных норм и правил и иных нормативно-правовых и нормативно-технических актов.

  - Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить любой платеж по настоящему Договору на сумму расходов, необходимых для устранения  недостатков    и/или дефектов в выполненных Субподрядчиком работах (п. 4.2.3. Договора), в том числе, уменьшить оплату за выполненные работы в отчетном периоде или любом последующем периоде, или уменьшить сумму гарантийного удержания (п. 2.6. Договора).

  - Генподрядчик имеет право удерживать суммы любых причитающихся ему по настоящему Договору компенсаций всех расходов и убытков,  которые возникли у него в результате невыполнения либо ненадлежащего выполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, из любых платежей по Договору или из суммы гарантийного удержания (п. 2.6. Договора).

  - Генподрядчик вправе задержать окончательный расчет по настоящему Договору до момента выполнения в полном объеме любого из обязательств Субподрядчика, установленных настоящим Договором.

  - Если размер суммы гарантийных удержаний недостаточен для покрытия расходов Генподрядчика на устранение обнаруженных недостатков и/или дефектов в выполненных Субподрядчиком работах, Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику разницу.

  - Стороны вправе осуществлять расчеты по настоящему Договору путем зачета встречных однородных требований и иными, не запрещенными действующим законодательством, способами.

3.    СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки выполнения работ по настоящему Договору определены Сторонами и включают в себя:

## начало работ: не позднее «___» __________ 201_ года;

окончание работ: не позднее «___»__________ 201_ года,

при условии своевременной передачи Генподрядчиком Субподрядчику фронта работ.

  - Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

  - Датой окончания работ по настоящему Договору является дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ, выполненных по Договору подряда, по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору.

  - Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору возникнет необходимость внести отдельные изменения в График производства работ (Приложение № 2 к Договору), которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения работ по Договору, то такие изменения производятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

4.1.      Генподрядчик обязан:

    - Передать Субподрядчику по накладной (реестру) утвержденную к производству работ проектную документацию в части выполняемых Субподрядчиком работ  –  в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе.

    - Обеспечить выполнение работ по устройству фундамента котельной и фундамента дымовой трубы, строительству внутриплощадочных наружных инженерных сетей и коммуникаций к котельной (за исключением подводящего газопровода и внутриплощадочных тепловых сетей, строительство которых возложено на Субподрядчика).

    - Передать Субподрядчику на период выполнения работ по акту приема-передачи участок производства  работ  (фронт  работ)

    - Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения ППР, согласовать ППР (в случае отсутствия замечаний), либо направить Субподрядчику письменный мотивированный отказ от согласования ППР (с перечнем замечаний и сроков их устранения).

    - До начала выполнения работ по настоящему Договору обеспечить подготовку мест для размещения временных зданий и сооружений Субподрядчика и площадок складирования материалов, изделий, оборудования (в соответствии с согласованным Генподрядчиком ППР).

    - Перед началом выполнения работ совместно с Субподрядчиком оформить акт-допуск.

    - Обеспечить доступ автотранспорта, строительной техники и персонала Субподрядчика (указанного в списках, предоставленных Субподрядчиком в соответствии с п. 5.1.7. Договора)  на территорию строительной площадки Объекта для выполнения работ по настоящему Договору.

    - Обеспечить Субподрядчика (за счет своих лимитов) на время производства работ электроэнергией путем предоставления точки подключения к временным сетям энергоснабжения в количестве, определенном в соответствии с согласованным Генподрядчиком ППР.

    - Отвести Субподрядчику места для временного размещения строительных отходов, образовавшихся при выполнении Субподрядчиком работ по настоящему Договору.

    - Осуществлять в течение всего периода выполнения работ по настоящему Договору строительный контроль над ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также за качеством и количеством поставляемых и используемых Субподрядчиком материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

    - Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и в проведении испытаний.

    - При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Субподрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

    - Обеспечить в нерабочее время сохранность материалов, изделий, оборудования Субподрядчика при условии, что материалы, изделия, оборудование, находящиеся на территории строительной площадки Объекта (в том числе, в закрытых складах), после окончания рабочего времени переданы Субподрядчиком охране Генподрядчика. Передача материалов, изделий, оборудования (в том числе, в закрытых складах) от Субподрядчика под охрану (и наоборот) производится  по Журналу приема-передачи.

    - Выполнить подключение котельной к действующим наружным сетям водоснабжения, канализации, электроснабжения, диспетчеризации, охранной и пожарной сигнализации, а также подключение внутриплощадочных тепловых сетей к действующим теплотехническим сетям от ИТП.

    - Совместно с Субподрядчиком получить разрешение на пуск газа.

    - Обеспечить заключение договоров на поставку газа, на обслуживание оборудования котельной со специализированными организациями к моменту сдачи смонтированной котельной приемочной комиссии под пуско-наладочные работы.

    - Совместно с Субподрядчиком получить допуски для проведения пуско-наладочных работ (временное разрешение) и в постоянную эксплуатацию.

    - Рассматривать и утверждать программу и график проведения пуско-наладочных работ.

    - Обеспечить тепловую нагрузку для вывода оборудования котельной на номинальный режим работы для проведения режимно-наладочных испытаний.

    - По письменному мотивированному запросу выдавать Субподрядчику доверенность на представление интересов Генподрядчика.

    - По окончании выполнения Субподрядчиком работ (отдельных видов работ) в течение          3 (трех) рабочих дней с момента получения извещения Субподрядчика о готовности выполненных работ к сдаче организовать и осуществить приемку (с привлечением заинтересованных сторон) их результата.

    - Оплатить выполненные Субподрядчиком работы в порядке и на условиях настоящего Договора.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.2.      Генподрядчик вправе:

    - При выявлении отклонений от условий настоящего Договора, проектной документации, ППР, требований технических регламентов, технических условий, государственных стандартов, строительных норм и правил и иных нормативно-правовых и нормативно-технических актов, выдавать предписания Субподрядчику об устранении допущенных отклонений, а в необходимых случаях – о приостановлении работ и не оплачивать эти работы до устранения допущенных отклонений, а также предъявлять Субподрядчику предусмотренные настоящим Договором санкции.

    - Если отступления  в  работе  от  условий  настоящего  Договора или иные недостатки результата работ в установленный Генподрядчиком срок не были устранены Субподрядчиком либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать от Субподрядчика возмещения причиненных убытков.

    - Как  в  период действия настоящего Договора, так и в период гарантийного срока по настоящему Договору, устранить недостатки и/или дефекты в выполненных Субподрядчиком работах за счет Субподрядчика собственными силами и/или силами третьих лиц.

    - После приемки результата выполненных работ в течение гарантийного срока предъявить Субподрядчику требования по любым недостаткам и/или дефектам работ, в том числе, если недостатки и/или дефекты, выявляемые при обычном способе приемки, не были оговорены в Актах о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и/или в Акте сдачи-приемки работ, выполненных по Договору подряда, по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору.

5.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

5.1.      Субподрядчик обязан:

5.1.1.  Осуществлять работы по настоящему Договору в случаях, установленных действующим  законодательством, на основании действующего Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство).

    - В случае приостановления или прекращения действия Свидетельства, Субподрядчик обязуется предоставить Генподрядчику действующее Свидетельство в срок не позднее            5 (пяти) рабочих дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления действующего Свидетельства в указанные сроки, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие исполнению настоящего Договора в полном объеме в указанные в настоящем Договоре сроки, что влечет за собой обязанность каждой из Сторон подписать соглашение о расторжении настоящего Договора.

    - Принять от Генподрядчика на период выполнения работ по акту приема-передачи участок производства работ (фронт работ), а также по накладной (реестру) – утвержденную к производству работ проектную документацию.

    - До начала работ по настоящему Договору за свой счет разработать ППР на комплекс работ, предусмотренных настоящим Договором,  и согласовать его с Генподрядчиком.

    - До начала работ по настоящему Договору назначить приказом должностных лиц, ответственных за производство и качество работ, технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов. Копии приказов о назначении ответственных лиц, заверенные подписью и печатью Субподрядчика, передать Генподрядчику до начала работ.

    - Привлекать к выполнению работ по настоящему Договору только аттестованный персонал соответствующего уровня квалификации, обладающий всеми необходимыми удостоверениями / уровнями допуска для производства работ (в том числе, аттестованных сварщиков, электротехнический персонал, имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности), а также не имеющий медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

    - До начала работ по настоящему Договору передать Генподрядчику списки лиц, которые привлекаются Субподрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору. Списки лиц, привлекаемых Субподрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, могут быть скорректированы Субподрядчиком в процессе исполнения Договора.

    - Обеспечить свой линейный персонал спецодеждой, индивидуальными защитными средствами (строительными касками, специальной обувью, рукавицами и другими средствами индивидуальной защиты), комплектами ручного инструмента, инвентаря, средствами малой механизации, технологической оснасткой, контрольно-измерительными инструментами и испытательным оборудованием, необходимыми для выполнения работ, а также инвентарными временными зданиями и сооружениями санитарно-бытового, производственного и складского назначения.

    - Согласовать с Генподрядчиком поставщиков материалов, изделий, оборудования.

    - Поставить собственным транспортом  или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет в согласованные с Генподрядчиком сроки на строительную площадку Объекта необходимые материалы, изделия, оборудование и сопроводить их документацией, включающей соответствующие технические паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие установленным нормам безопасности, а на каждую единицу оборудования предоставить техническую документацию на русском языке в комплекте от завода-изготовителя, в том числе, инструкции, паспорта, руководства по эксплуатации и др.

Поставить материалы, изделия, оборудование свободными от любых прав третьих лиц, от любого обременения, включая таможенные и иные формальности, связанные с их ввозом на территорию России.

В случае поставки некомплектного оборудования или обнаружения поврежденного оборудования при его приемке или в период монтажа, Субподрядчик обязуется доукомплектовать поставленное оборудование или заменить поврежденное оборудование (или его часть) за свой счет в согласованные с Генподрядчиком сроки.

    - Выполнить все предусмотренные настоящим Договором работы в объеме и сроки, установленные Договором, обеспечив их надлежащее качество и соответствие проектной документации, ППР, требованиям технических регламентов, технических условий,  государственных  стандартов,  строительных  норм  и  правил  и  иных нормативно-правовых и нормативно-технических актов.

    - Заключить с уполномоченными организациями договора на ведение технического надзора за строительством котельной, подводящего газопровода и внутриплощадочных тепловых сетей и своевременно оплатить выполненные (оказанные) работы (услуги).

    - Перед началом земляных работ, при необходимости, вызвать представителей владельцев подземных коммуникаций, пересекаемых или находящихся в зоне производства работ. Отметки существующих подземных коммуникаций уточнить по месту шурфованием в присутствии представителей их владельцев.

    - Обеспечить за свой счет водоотлив из траншеи (при необходимости).

    - Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм и правил по охране и безопасности труда (включая выполнение мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных актом-допуском для выполнения работ на предоставленной территории или наряд-допуском при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью, а также при выполнении совмещенных работ), пожарной безопасности, охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение нормативных требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных зданий и сооружений Субподрядчика.

    - До начала  выполнения работ по настоящему Договору установить защитные и/или сигнальные ограждения, знаки безопасности и предупредительные надписи на границах опасных зон, выполнить временную разводку сетей энергоснабжения в пределах рабочей зоны Субподрядчика, оборудовать временные здания и сооружения санитарно-бытового, производственного и складского назначения огнетушителями и др. (в соответствии с согласованным Генподрядчиком ППР).

    - Осуществить на территории Объекта собственными, либо привлеченными техническими средствами и за свой счет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также складирование поставляемых на Объект материалов, изделий, оборудования.

    - Обеспечить проведение входного контроля качества материалов, изделий, оборудования с целью предотвращения запуска в производство работ  материалов,  изделий, оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации, техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям, документации заводов-изготовителей и иным обязательным требованиям.

    - Осуществлять контроль качества выполняемых работ на всех этапах их выполнения и нести ответственность за качество работ, выполненных по настоящему Договору. Результаты операционного контроля фиксировать в общем журнале работ.

    - Постоянно вести общий журнал работ и специальные журналы работ (формы № КС-6, КС-6а и др.), своевременно оформлять исполнительную и техническую документацию на выполненные по настоящему Договору работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ, извещая Генподрядчика не менее чем за два рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

    - При проведении работ на Объекте до 25 числа отчетного месяца предоставлять Генподрядчику письменное уведомление о предполагаемых объемах, видах и стоимости производимых работ в следующем месяце в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

    - Обеспечить Генподрядчику возможность строительного контроля над ходом и качеством выполнения работ, в том числе представлять по его требованию информацию и отчеты о ходе выполнения работ, а также исполнительную и техническую документацию на выполненные работы.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

    - Выполнить в установленный срок предписания Генподрядчика, Технического заказчика, контролирующих и надзорных органов о принятии мер по соблюдению обязательств Субподрядчика, предусмотренных настоящим Договором, и нести ответственность за их не выполнение.

    - Немедленно известить Генподрядчика и до  получения от  него  указаний приостановить работы при обнаружении:

• непригодности или недоброкачественности проектной документации, представленной Генподрядчиком;

• возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

• иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Договором.

Субподрядчик, не предупредивший Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа Генподрядчика на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении работ, продолжил работу, не вправе при предъявлении к нему или им к Генподрядчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

    - В случае возникновения необходимости выполнения не предусмотренных Договором дополнительных работ немедленно известить об этом Генподрядчика. Субподрядчик вправе приступить к выполнению дополнительных работ только с письменного разрешения Генподрядчика и согласия последнего оплатить дополнительные работы, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Субподрядчик, своевременно не предупредивший Генподрядчика о необходимости выполнения дополнительных работ по настоящему Договору, не вправе требовать оплаты этих работ и обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в Договоре. При этом дополнительные работы подлежат оплате только в случае, если их стоимость превышает 10 (десять) % стоимости работ, указанной в Локальных сметах    № ___ (Приложение № 1 к Договору).

    - В случае если не докажет отсутствия своей вины, своевременно устранить обнаруженные недостатки и/или дефекты  в  выполненной  работе  или  иные отступления от условий настоящего Договора собственными и/или привлеченными силами и средствами и за свой счет. Если Субподрядчик не устранит выявленные несоответствия в установленный срок, Генподрядчик имеет право устранить недостатки и/или дефекты в выполненных Субподрядчиком работах собственными силами или силами третьих лиц с возмещением всех расходов за счет Субподрядчика (п. 4.2.3. Договора), в том числе за счет гарантийного удержания, и кроме того, взыскать с него неустойку в размере, определенном п. 7.4. Договора.

    - Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору сторонние организации только по согласованию с Генподрядчиком. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договоров со сторонними организациями предоставить Генподрядчику копии этих договоров и свидетельства СРО о допуске сторонних организаций.

    - Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные на Объекте.

    - Исполнять  требования   миграционного  и  трудового  законодательства  Российской Федерации. В случае нарушения Субподрядчиком (привлеченными им сторонними организациями) требований миграционного и трудового законодательства полную ответственность несет Субподрядчик, а в случае применения государственными или административными органами имущественных санкций к Генподрядчику, если они явились результатом нарушения Субподрядчиком требований миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, Субподрядчик компенсирует Генподрядчику убытки в размере взысканных санкций.

    - Обеспечить в рабочее время сохранность материалов, изделий, оборудования и результатов ранее выполненных работ и нести полную имущественную ответственность в случае их утраты или порчи по вине Субподрядчика. Материалы, изделия, оборудование, находящиеся на территории строительной площадки Объекта (в том числе, в закрытых складах), после окончания рабочего времени передаются Субподрядчиком охране Генподрядчика. Передача материалов, изделий, оборудования (в том числе, в закрытых складах) от Субподрядчика под охрану (и наоборот) производится  по Журналу приема-передачи.

    - Осуществлять  систематическую,  а  по  завершению  работ – окончательную  уборку рабочих мест и участка производства работ (фронта работ), переданного по акту приема-передачи, от остатков материалов и строительных отходов с размещением строительных отходов в местах, указанных Генподрядчиком в границах строительной площадки Объекта.

    - Обеспечить чистоту колес автотранспорта и строительной техники Субподрядчика, выезжающих со строительной площадки Объекта.

    - Выполнить подсоединение построенного газопровода к действующим сетям газоснабжения.

    - Разработать программу и график проведения пуско-наладочных работ и согласовать их с Генподрядчиком / Техническим заказчиком.

    - Выполнить комплексную пуско-наладку и режимно-наладочные испытания в соответствии с согласованной программой и графиком проведения пуско-наладочных работ.

    - Подготовить отчеты по пуско-наладке с выдачей Генподрядчику режимных карт.

    - Обеспечить за свой счет выполнение контрольно-исполнительной съемки проложенных сетей (с оформлением технических отчетов) и предоставить Генподрядчику результаты выполненных работ, зарегистрированных в ГГС  КГА  СПб.

    - Обеспечить за свой счет восстановление нарушенного благоустройства и выполнение работ по озеленению после прокладки внеплощадочного подводящего газопровода.

    - Сдать надлежащий результат выполненных работ Генподрядчику, передав при этом всю исполнительную, техническую и эксплуатационную документацию, относящуюся к выполненным по Договору работам. Исполнительная документация должна соответствовать нормативным требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации (в том числе, РД-11-02-2006, РД-11-05-2007).

    - Получить совместно с Генподрядчиком необходимые разрешения и допуски от уполномоченных органов и организаций, акты-допуски в постоянную эксплуатацию.

    - Обеспечить оплату счетов уполномоченных органов и организаций за оформление допусков для проведения пуско-наладочных работ (временного разрешения) и в постоянную эксплуатацию.

    - Предъявить выполненные работы в установленном порядке уполномоченным органам и организациям, комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.

    - Совместно с Генподрядчиком сдать результат выполненных работ Застройщику и эксплуатирующим организациям, передав при этом всю необходимую исполнительную,   техническую и эксплуатационную документацию, относящуюся к выполненным работам.

    - После окончания  полного комплекса работ по настоящему Договору в  течение 5 (пяти) рабочих  дней  демонтировать  и  вывезти с территории строительной площадки Объекта

принадлежащие ему временные здания и сооружения, а также инструменты, инвентарь и иное имущество Субподрядчика.

    - Выполнить   в  полном  объеме  все  свои  обязательства,  предусмотренные  в  других статьях настоящего Договора.

5.2.      Субподрядчик вправе:

5.2.1.  По согласованию с Генподрядчиком  выполнить и сдать работы досрочно, при этом досрочное выполнение не влечет обязательств по изменению условий оплаты по Договору.

6.    ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном условиями настоящего Договора и требованиями нормативно-правовых и нормативно-технических актов в области строительства.

  - Генподрядчик назначает приказом своих персонально ответственных лиц, которые от его имени в процессе строительства Объекта уполномочены осуществлять строительный контроль и приемку выполненных Субподрядчиком работ. Копию приказа о назначении ответственных лиц, заверенную подписью и печатью Генподрядчика, передать Субподрядчику до начала работ.

  - Сдаче-приемке по настоящему Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых.

  - Субподрядчик в письменном виде уведомляет Генподрядчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ (в том числе, подлежащих закрытию) или испытаний, но не позднее, чем за два рабочих дня до начала проведения  приемки или испытаний.

  - Субподрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) Генподрядчиком в установленном порядке скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), были закрыты в отсутствии Генподрядчика в связи              с не уведомлением или несвоевременным уведомлением Генподрядчика об освидетельствовании работ, подлежащих закрытию, то по требованию Генподрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Генподрядчика, а затем восстановить их за свой счет без увеличения сроков выполнения работ по Договору.

  - При обнаружении Генподрядчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков и/или дефектов, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и/или дефектов и сроки их устранения Субподрядчиком. В период выполнения работ по настоящему Договору, выявленные недостатки и/или дефекты в выполненных работах и сроки их устранения также могут быть зафиксированы уполномоченными представителями Генподрядчика или Технического заказчика в Общем журнале работ или представителями авторского надзора – в Журнале авторского надзора.

  - Субподрядчик, в случае если не докажет отсутствия своей вины, обязан устранить все обнаруженные недостатки и/или дефекты в выполненных работах собственными и/или привлеченными силами и средствами и за свой счет в сроки, указанные в предписании Генподрядчика, Технического заказчика, рекламационном акте, Общем журнале работ или Журнале авторского надзора, обеспечив при этом сохранность выполненных конструктивных элементов Объекта.

  - Приемка результатов выполненных работ осуществляется Генподрядчиком после выполнения Субподрядчиком обязательств,  предусмотренных   настоящим   Договором, включая    устранение    всех    замечаний    по    выполненным     работам     и    передачу

Генподрядчику в полном объеме документации на выполненные в отчетном периоде работы, оформленной в соответствии с нормативными требованиями и условиями Договора.

  - Для приемки выполненных работ Субподрядчик ежемесячно, не позднее последнего  числа текущего месяца, передает Генподрядчику следующую документацию:

• Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (в двух экземплярах);

• Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (в двух экземплярах);

•  счет и счет - фактуру (в одном экземпляре);

• исполнительную и техническую документацию на выполненные в отчетном периоде работы (в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре – на электронном носителе в формате pdf.);

Один экземпляр формы № КС-2 должен быть завизирован на Объекте уполномоченными представителями Генподрядчика и Технического заказчика с указанием достоверных сведений о выполненных и принятых объемах работ за отчетный период.

  - Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов обязан принять выполненные работы (в случае отсутствия замечаний) и возвратить Субподрядчику по одному экземпляру подписанных форм № КС-2 и № КС-3 или в тот же срок направить Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ (с перечнем замечаний и указанием сроков их устранения).

  - В случае если Субподрядчик не приложит к формам № КС-2 и № КС-3 исполнительную и/или техническую документацию на выполненные в отчетном периоде работы, Генподрядчик приостанавливает приемку работ до момента предоставления указанных документов.

  - В случае мотивированного отказа Генподрядчика от приемки выполненных работ Субподрядчик обязан своевременно и за свой счет устранить замечания Генподрядчика и повторно представить Генподрядчику для подписания формы  № КС-2 и  № КС-3.

  - Подписание Генподрядчиком форм № КС-2 и № КС-3, а также иных документов не лишает Генподрядчика возможности предъявить впоследствии Субподрядчику претензии по качеству, объему и/или стоимости выполненных по Договору работ.

  - Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Генподрядчиком  документов на выполненные работы Генподрядчик отказывается от подписания форм  № КС-2 и № КС-3 и не предоставляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ, работы считаются принятыми, и Субподрядчик вправе, при условии двукратного письменного предупреждения Генподрядчика, в одностороннем порядке подписать Акт о приемке выполненных работ по форме            № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на выполненные в отчетном периоде работы и выставить Генподрядчику счет.

  - По окончании полного комплекса работ по настоящему Договору Субподрядчик письменно уведомляет Генподрядчика о готовности результатов работ к сдаче. Генподрядчик организует и в установленном порядке осуществляет приемку (с привлечением заинтересованных сторон) результата выполненных работ в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Субподрядчика, с оформлением Акта сдачи-приемки работ, выполненных по Договору подряда, по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору.

  - Для приемки полного комплекса работ по настоящему Договору Субподрядчик дополнительно передает Генподрядчику полный комплект исполнительной документации в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре – на электронном носителе в формате pdf.

  - В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Генподрядчик обязан принять от Субподрядчика надлежащий результат выполненных работ по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить их в порядке и на условиях настоящего Договора.

7.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За  неисполнение или  ненадлежащее   исполнение   своих  обязательств  по  настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

  - За нарушение сроков платежей по настоящему Договору свыше 30 (тридцати) календарных дней после даты осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик вправе предъявить Генподрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от неоплаченной своевременно суммы за каждый  календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств (но не более 10 (десяти) % стоимости работ по Договору), при этом сумма неустойки подлежит начислению с рабочего дня, следующего за днем, в котором истекает тридцатидневный срок, установленный настоящим пунктом Договора.

  - За нарушение Субподрядчиком сроков выполнения отдельных видов (комплексов) работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение  № 2 к Договору), Генподрядчик  вправе предъявить Субподрядчику неустойку в размере:

    - 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки в случае просрочки исполнения обязательств от 1 (одного) до 10 (десяти) календарных дней;

    - 0,3 (ноль целых три десятых) % от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки в случае просрочки исполнения обязательств от 11 (одиннадцати) до 20 (двадцати) календарных дней;

    - 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки в случае просрочки исполнения обязательств свыше 21 (двадцати одного) календарного дня до фактического исполнения обязательств.

  - За задержку устранения недостатков и/или дефектов в выполненных Субподрядчиком работах против сроков, указанных в Общем журнале работ, Журнале авторского надзора, предписании Генподрядчика, Технического заказчика или предусмотренных рекламационным актом Сторон, а в случае неявки Субподрядчика – односторонним рекламационным актом, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств, а также задержать очередные платежи до устранения указанных недостатков  и/или дефектов.

  - Если Субподрядчик не устраняет выявленные недостатки и/или дефекты в установленный срок Генподрядчик имеет право устранить их собственными силами или силами третьих лиц с исключением стоимости устранения недостатков и/или дефектов из очередных платежей Субподрядчику или с уменьшением суммы гарантийного удержания (п. 2.6. Договора) и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере, определенном п. 7.4. настоящего Договора.

  - За несвоевременное освобождение Субподрядчиком строительной площадки Объекта после окончания работ по настоящему Договору от принадлежащего ему имущества Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику штрафные санкции в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % договорной цены по Договору за каждый  календарный день просрочки в течение одного месяца и по 0,03 (ноль целых три сотых) % договорной цены по Договору за каждые последующие календарные дни до фактического исполнения обязательств.

  - В указанных выше случаях Генподрядчик имеет право требовать от Субподрядчика возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки или штрафных санкций.

  - За  нарушение  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской Федерации, содержащих требования по охране и безопасности труда, в том числе строительных норм и правил (СНиП), правил безопасности (ПБ), правил устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ), Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), инструкций по охране труда, отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Субподрядчика, а также за не выполнение в установленный срок предписаний Генподрядчика по охране труда, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждое нарушение в отдельности. Наличие выявленных нарушений устанавливается предписанием Генподрядчика.

  - За нарушение законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране и безопасности труда, персоналом Субподрядчика, ранее подвергнутым штрафу за аналогичное правонарушение, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое повторное нарушение.

  - Субподрядчик при выполнении работ по настоящему Договору самостоятельно несет всю ответственность по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходам, связанным с причинением вреда жизни, здоровью или имуществу персонала Субподрядчика или иных лиц (включая расходы, связанные с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, наступивших в процессе выполнения работ по Договору, в отношении персонала Субподрядчика и третьих лиц). Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности Субподрядчика, осуществляется им за свой счет.

  - Субподрядчик, привлекший сторонние организации к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, несет перед Генподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этими организациями, как за свои собственные действия, в том числе за убытки, причиненные участием сторонних организаций в исполнении Договора.

  - За причинение механических или иных повреждений результатам смежных работ, существующим конструкциям, оборудованию, материалам Субподрядчик возмещает Генподрядчику все убытки, понесенные Генподрядчиком в этой связи, а также уплачивает Генподрядчику штраф в размере 30 (тридцати) % от стоимости причиненного материального ущерба.

  - В случае применения государственными или административными органами имущественных санкций к Генподрядчику, если они явились результатом нарушения Субподрядчиком своих обязанностей или совершения Субподрядчиком иных действий, влекущих применение к Генподрядчику имущественных санкций, Субподрядчик компенсирует Генподрядчику убытки в размере взысканных санкций.

  - Субподрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых материалов, изделий, оборудования проектным спецификациям, государственным  стандартам, техническим условиям,  документации заводов-изготовителей и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием проектным спецификациям, техническим условиям, государственным стандартам и иным обязательным требованиям. Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока, установленного настоящим Договором, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие установленным нормам безопасности

  - Субподрядчик несет ответственность за предоставление материалов, изделий, оборудования, обремененных правами третьих лиц.

  - Субподрядчик  не  несет  ответственность  за нарушение сроков выполнения работ в случае не выполнения Генподрядчиком в установленные сроки принятых на себя обязательств по настоящему Договору. В этом случае сроки выполнения работ продлеваются по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору, при этом санкции, установленные п. 7.3. Договора,  не подлежат применению.

  - Генподрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Субподрядчика, повлекшим невыполнение ими собственных обязательств по Договору.

  - Риск случайной гибели, случайного повреждения результата выполненных Субподрядчиком работ переходит к Генподрядчику после подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ, выполненных по Договору подряда (по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору).

  - Обязательства по оплате штрафных санкций, неустоек и возмещению убытков, предусмотренных условиями настоящего Договора, возникают с момента предъявления второй Стороной письменных требований по их оплате.

  - Уплата штрафов, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.    СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор  вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

  - Отношения по настоящему Договору прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его возможных продлений.

  - Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с п. 8.4. и п. 8.5. Договора.

  - Генподрядчик вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

    - задержки  Субподрядчиком  начала работ, более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

    - нарушения Субподрядчиком промежуточных сроков выполнения работ, влекущих увеличение срока окончания работ по настоящему Договору, более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней;

    - несоблюдения  Субподрядчиком  требований  по  качеству работ;

    - если отступления в работе от  условий настоящего Договора  или  иные  недостатки результата работ своевременно не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

    - нарушения Субподрядчиком требований охраны и безопасности труда, которые могли повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи на строительной площадке Объекта;

    - аннулирования   или   приостановления   действия   Свидетельства  о  допуске   к   определенному   виду  или  видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Субподрядчику, наличия иных актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Субподрядчика права на производство работ, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору;

    - по иным основаниям, предусмотренным  действующим  законодательством  Российской Федерации.

  - Субподрядчик вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

    - систематического нарушения Генподрядчиком сроков оплаты по Договору, более чем на         30 (тридцать) календарных дней;

    - по иным основаниям, предусмотренным  действующим  законодательством  Российской Федерации.

  - Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна письменно уведомить другую Сторону Договора о намерении расторгнуть Договор, но не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. Моментом уведомления является момент получения Стороной уведомления о расторжении Договора.

С даты расторжения Договора Субподрядчик обязан прекратить производство работ. Работы, выполненные Субподрядчиком после указанной даты, приемке и оплате не подлежат.

  - В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Договором или действующим законодательством, Субподрядчик обязан в  течение 5  (пяти)  рабочих дней передать Генподрядчику:

    - по акту приема-передачи участок производства работ (фронт работ) с результатом выполненных работ, освободив его от собственных временных зданий и сооружений, материалов, оборудования и иного, принадлежащего ему имущества, и складировав строительный мусор, образовавшийся при производстве работ, в месте, определенном Генподрядчиком;

    - по накладным (реестрам) исполнительную, техническую и эксплуатационную документацию на  фактически выполненный объем работ, а также проектную и иную документацию, полученную от Генподрядчика  в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Стоимость выполненных работ в случае досрочного расторжения настоящего Договора определяется Сторонами с учетом фактически выполненного Субподрядчиком (на момент прекращения работ)  и  принятого Генподрядчиком объема работ по Договору.

  - Окончательный расчет между Сторонами за выполненные до расторжения настоящего Договора работы производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней после осуществления Субподрядчиком действий, предусмотренных  п. 8.7.1.- п. 8.7.2. Договора, на основании акта сверки  взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Генподрядчиком к моменту прекращения Договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Субподрядчика в качестве штрафов, неустоек или компенсации причиненных Генподрядчику убытков в случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору.

  - Если при досрочном расторжении настоящего Договора по результатам сверки расчетов сумма перечисленных Генподрядчиком по Договору денежных средств превышает стоимость фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком объемов работ, сумма переплаты подлежит возврату не позднее 5 (пяти) календарных  дней с даты, с которой, в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон, настоящий Договор будет считаться расторгнутым. Обязанность Субподрядчика по возврату переплаты считается исполненной с момента зачисления суммы переплаты на расчетный счет Генподрядчика. В случае нарушения установленного настоящим пунктом Договора срока платежа Генподрядчик вправе начислить Субподрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от не перечисленной своевременно суммы за каждый календарный день просрочки. Если просрочка превысит 10 (десять) календарных дней, то размер начисляемой неустойки увеличивается до 3 (трех) % от не перечисленной своевременно суммы за каждый  календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств.

  - Отказ Генподрядчика или Субподрядчика от исполнения настоящего Договора (независимо от оснований) не является основанием для досрочного возврата Генподрядчиком Субподрядчику гарантийного удержания.

  - Расторжение  настоящего Договора  влечет  за  собой  прекращение  обязательств  Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, которые имели место до момента расторжения Договора.

9.    ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

  - Гарантии качества распространяются на всё, что составляет результат работ, в том числе на материалы, изделия, оборудование, конструктивные элементы, системы, сети и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

  - Субподрядчик гарантирует:

    - выполнение всех работ по настоящему Договору в соответствии с условиями Договора, проектной документацией, ППР, требованиями технических регламентов, технических условий, государственных стандартов, строительных норм и правил и иных нормативно-правовых и нормативно-технических актов в области выполняемых работ;

    - надлежащее качество применяемых материалов, изделий, оборудования, соответствие их проектным спецификациям, техническим условиям, государственным стандартам, документации заводов-изготовителей, иным обязательным требованиям;

    - надлежащее качество всех выполненных работ, своевременное устранение собственными и/или привлеченными силами и средствами и за свой счет недостатков  и/или дефектов, выявленных в период выполнения работ и в течение гарантийного срока;

    - достижение указанных в проектной документации показателей и возможность нормального, безотказного, безаварийного функционирования котельной с дымовой трубой, подводящего газопровода, внутриплощадочных тепловых сетей в течение гарантийного срока.

  - Гарантийный срок на результат выполненных работ, включая материалы, изделия, оборудование, конструктивные элементы, системы, сети (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования или нарушения технологических параметров их работы, работы в пределах проектных параметров и режимов), далее – гарантийный срок,  устанавливается  5  (пять)  лет  с момента получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

  - Если в период действия гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты, ухудшившие результат выполненных работ, то Субподрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их собственными и/или привлеченными  силами и средствами и за свой счет в сроки, установленные рекламационным актом. Гарантийный срок, в этих случаях, продлевается соответственно на период устранения недостатков и/или дефектов в выполненных Субподрядчиком работах, а на замененные материалы, изделия, оборудование (или его отремонтированные части) Субподрядчик предоставляет гарантию в соответствии с нормативно-технической документацией заводов-изготовителей на данный вид продукции.

  - Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего недостатки и/или дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Генподрядчика, а в случае выявления недостатков и/или дефектов, ведущих к нарушению требований безопасности Объекта и (или) убыткам –  немедленно.

  - Если Субподрядчик отказывается от составления и/или подписания рекламационного акта или в течение согласованного Сторонами срока не направляет своего уполномоченного представителя, Генподрядчик составляет рекламационный акт в одностороннем порядке, определяет разумные сроки устранения недостатков и/или дефектов, допущенных по вине Субподрядчика, и направляет составленный в одностороннем порядке рекламационный акт Субподрядчику. Рекламационный акт, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке, является обязательным для исполнения Субподрядчиком.

Если в указанный рекламационным актом срок, Субподрядчик не устранил выявленные недостатки и/или дефекты, Генподрядчик имеет право устранить их собственными силами или силами третьих лиц с возмещением всех расходов за счет Субподрядчика, в том числе за счет гарантийного удержания, и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере, определенном п. 7.4. настоящего Договора.

  - Бремя выяснения причин возникновения недостатков и/или дефектов несет Субподрядчик, а Генподрядчик гарантирует беспрепятственный доступ Субподрядчика или уполномоченных им третьих лиц на Объект и предоставление документации, имеющей отношение к эксплуатации котельной с дымовой трубой, подводящего газопровода или внутриплощадочных тепловых сетей в гарантийный срок.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны персонала Генподрядчика или третьих лиц, не соблюдения правил эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Генподрядчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.    ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и подтверждены свидетельством Торгово-Промышленной Палаты или другим уполномоченным государственным органом.

  - Если одна из Сторон не в состоянии  выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено (с последующим представлением документов уполномоченных государственных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы), а также принять все возможные меры с целью максимального снижения отрицательных последствий, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на эти обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.

  - Если  в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (Объекту) был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, или подобные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков их прекращения, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ или условия  прекращения  или  изменения исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Если,  по   мнению  Сторон,   выполнение   работ   может  быть   продолжено  в  порядке, действовавшем, согласно настоящему Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.    ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - При возникновении между Генподрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон, может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за  исключением случаев, когда экспертизой  установлено  отсутствие  нарушений  Субподрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

  - В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - До   передачи   спора   на   разрешение   Арбитражного   суда   Санкт-Петербурга   и Ленинградской области Стороны примут все меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензии направляются заказными письмами с уведомлением о вручении. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный Договором срок означает признание требований претензии.

12.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе, как с письменного согласия обеих Сторон. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего пункта Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

  - Субподрядчик не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Генподрядчика.

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и/или устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют обязательную юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на это лицами каждой Стороны и скреплены печатью.

  - Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Любая исходящая от Сторон корреспонденция, связанная с исполнением Сторонами настоящего Договора, направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, либо путем непосредственной доставки курьером по адресу, указанному в статье 14. настоящего Договора. Возможно, направление корреспонденции по факсу или электронной почте с последующим направлением оригинала документа по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или с курьером.

## Об изменении адресов, банковских или иных реквизитов любой из Сторон относительно данных, указанных в статье 14. настоящего Договора, Сторона, адрес, банковские или иные реквизиты которой изменились, обязана не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу указанных изменений в письменном виде известить другую Сторону о таких изменениях. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Сторона, адрес, банковские или иные реквизиты которой изменились, принимает на себя все риски, связанные с любыми последствиями, которые могут  возникнуть в результате неисполнения данного условия, при этом исполнение, произведенное другой Стороной по указанным в настоящем Договоре адресам, банковским или иным реквизитам, будет считаться надлежащим.

  - По вопросам,  не  урегулированным  настоящим  Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен в  двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.    ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1.    К настоящему  Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

    - Приложение № 1 – Локальные сметы № ____;

    - Приложение № 2 – График производства работ;

    - Приложение № 3 – Акт   сдачи - приемки   работ,   выполненных   по   Договору   подряда (форма);

    - Приложение № 4 – Свидетельство  о  допуске   к   определенному   виду  или  видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________________ от «__» _____________ 201_ г.

14.    АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ГЕНПОДРЯДЧИК: ЗАО «РСГ» Юридический адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, Кустарный пер., д. 5, лит. Б, пом.2Н Фактический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 30, корп. 2, лит. А Тел./факс: (812) 327-28-78 Р/с 40702810800020003495 в Санкт-Петербургском Филиале ПАО «МДМ БАНК» К/с 30101810800000000722 БИК 044030722 ИНН 7826104870 / КПП 783801001 ОГРН 1027810247717 ОКПО 57901869 | СУБПОДРЯДЧИК ___________ Юридический адрес: ___________ Фактический адрес: ___________ Тел./факс: ___________ e-mail: ___________ Р/с ___________ в _____________________ К/с ___________ БИК ___________ ИНН ___________ / КПП ___________ ОГРН ___________ ОКПО ___________ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ЗАО «РСГ» _________________ (Юрьев В.Н.) м.п. | _____________ _____________ _________________ (___________) м.п. |

Приложение № 2

к Договору подряда № ____

от «___» ________ 201_ г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Объект: «Жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная. Дошкольное образовательное учреждение. I этап строительства - Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная» по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Малая Ленинградская ул., д. 62, лит. А

| ГЕНПОДРЯДЧИК Генеральный директор ЗАО «РСГ» _________________ (Юрьев В.Н.) м.п. | СУБПОДРЯДЧИК _____________ _____________ _________________ (___________) м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору подряда № ____

от «___» ________ 201_ г.

(ФОРМА) АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ, выполненных по Договору подряда № _________________от «___» __________ 201_ г. г. Санкт-Петербург «___» _______________ 20__ г. Мы нижеподписавшиеся, Закрытое акционерное общество «РосСтройГруп» (ЗАО «РСГ»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Юрьева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, и _________________________________ (_______________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице_______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки работ, выполненных по Договору подряда № _________________от «___» __________ 201_ г., о нижеследующем: В соответствии с Договором подряда № _________________от «___» __________ 201_ г., Субподрядчик выполнил и сдал, а Генподрядчик принял следующий комплекс работ: ______________________________________________________________________________________________ (наименование видов, комплексов работ) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ на объекте «Жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная. Дошкольное образовательное учреждение. I этап строительства - Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная» по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Малая Ленинградская ул., д. 62, лит. А. По состоянию на «___» _______________ 20__ г. Стороны претензий друг к другу не имеют. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является, в соответствии с п. 2.7.1. Договора подряда № _________________от «___» __________ 201_ г., основанием для выплаты Субподрядчику 50 (пятидесяти) % от суммы гарантийного удержания. ГЕНПОДРЯДЧИК Генеральный директор ЗАО «РСГ» _________________ (Юрьев В.Н.) м.п. СУБПОДРЯДЧИК _____________ _____________ _________________ (___________) м.п.